# ANÁLISIS DE RIESGOS Y

# ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Sistema Integral de Gestión

de Bienestar Animal

Versión 1.0

Noviembre 2025

Ecosistema Digital Distrital

Santiago de Cali

# 1. Introducción

## 1.1 Objetivos del Análisis

Este documento identifica, analiza y propone estrategias de mitigación para los riesgos asociados al desarrollo, implementación y operación del Sistema Integral de Gestión de Bienestar Animal.

Objetivos:

- Identificar riesgos técnicos, operacionales, de seguridad y regulatorios

- Evaluar probabilidad e impacto de cada riesgo

- Proponer estrategias de mitigación efectivas

- Establecer plan de monitoreo y control de riesgos

## 1.2 Metodología de Evaluación

Se utiliza una matriz de riesgos con las siguientes escalas:

Probabilidad:

- Baja: < 25% de ocurrencia

- Media: 25% - 50% de ocurrencia

- Alta: 50% - 75% de ocurrencia

- Muy Alta: > 75% de ocurrencia

Impacto:

- Bajo: Afecta operaciones menores, recuperación inmediata

- Medio: Afecta módulos específicos, recuperación en horas

- Alto: Afecta múltiples módulos, recuperación en días

- Crítico: Afecta sistema completo, pérdida de datos, impacto legal

# 2. Riesgos Técnicos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Fallo en integración con componentes del SCI | Media | Alto | Pruebas de integración continuas, mocks para desarrollo, monitoreo 24/7 |
| RT-02 | Pérdida de datos por fallo de hardware | Baja | Crítico | Backups diarios automatizados, réplicas en 3 zonas geográficas, RPO 24h |
| RT-03 | Degradación de rendimiento con alta concurrencia | Media | Alto | Escalamiento horizontal con Kubernetes, CDN, caché Redis, pruebas de carga |
| RT-04 | Incompatibilidad con navegadores/dispositivos | Baja | Medio | Testing multi-navegador automatizado, diseño responsive, soporte últimas 2 versiones |
| RT-05 | Corrupción de base de datos | Baja | Crítico | Transacciones ACID, validaciones de integridad, backups incrementales cada 6h |
| RT-06 | Fallo en servicio de notificaciones (email/SMS) | Media | Medio | Cola de reintentos automáticos (3 intentos), servicio de respaldo, logs detallados |

# 3. Riesgos de Seguridad y Privacidad

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-01 | Ataque DDoS que deje sistema inaccesible | Media | Alto | WAF con Cloudflare/AWS Shield, rate limiting 1000 req/h, auto-escalado |
| RS-02 | Inyección SQL o XSS | Baja | Alto | ORM Laravel con prepared statements, validación input/output, auditoría OWASP |
| RS-03 | Acceso no autorizado a datos sensibles | Media | Crítico | Cifrado AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito, MFA obligatorio para admins |
| RS-04 | Filtración de credenciales o tokens | Baja | Alto | Tokens JWT de corta duración (60min), no guardar credenciales en logs, rotación de secrets |
| RS-05 | Escalamiento de privilegios | Baja | Alto | Validación RBAC en cada operación, auditoría de cambios de roles, revisión trimestral |
| RS-06 | Ransomware o malware | Baja | Crítico | Backups offline inmutables, antivirus en servidores, monitoreo de comportamiento anómalo |
| RS-07 | Incumplimiento GDPR/LOPD | Media | Crítico | Encriptación de datos personales, derecho al olvido implementado, auditorías legales |

# 4. Riesgos Operacionales

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-01 | Falta de adopción por parte de usuarios | Media | Alto | Capacitaciones previas al lanzamiento, manuales visuales, soporte técnico 8x5 |
| RO-02 | Sobrecarga del sistema en campañas masivas | Alta | Medio | Escalamiento automático HPA, pre-escalado en eventos conocidos, CDN |
| RO-03 | Errores humanos en ingreso de datos | Alta | Medio | Validaciones en tiempo real, confirmaciones para acciones críticas, auditoría completa |
| RO-04 | Interrupción del servicio de Internet | Baja | Alto | Aplicación móvil con modo offline parcial, sincronización al reconectar |
| RO-05 | Pérdida de personal clave del proyecto | Media | Alto | Documentación exhaustiva, pair programming, equipo distribuido, conocimiento compartido |
| RO-06 | Cambios regulatorios en normativa animal | Media | Medio | Arquitectura modular adaptable, revisión legal trimestral, parametrización de reglas |

# 5. Riesgos de Gestión de Proyecto

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-01 | Retrasos en cronograma de desarrollo | Alta | Medio | Metodología ágil con sprints de 2 semanas, daily standups, buffer del 20% en estimaciones |
| RP-02 | Sobrecostos por cambios de alcance | Media | Alto | Control de cambios estricto, estimación por historia de usuario, reuniones semanales con stakeholders |
| RP-03 | Falta de claridad en requerimientos | Media | Alto | Historias de usuario detalladas, prototipos validados con usuarios, refinamiento continuo |
| RP-04 | Conflictos entre equipos de desarrollo | Baja | Bajo | Reuniones de integración semanales, documentación compartida, líder técnico definido |
| RP-05 | Dependencias externas no resueltas | Media | Alto | Identificación temprana de dependencias, plan B para integraciones críticas, escalamiento a directivos |

# 6. Riesgos Regulatorios y de Cumplimiento

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-01 | Incumplimiento Ley 1774 (Protección Animal) | Baja | Crítico | Validación legal del flujo de denuncias, capacitación en normativa, auditoría legal anual |
| RR-02 | Incumplimiento ISO 27001 | Media | Alto | Controles de seguridad según ISO 27001, certificación previa a producción, auditorías semestrales |
| RR-03 | Violación de privacidad de adoptantes | Baja | Crítico | Cifrado de datos personales, acceso restringido por roles, política de privacidad clara |
| RR-04 | Fallos en trazabilidad de auditoría | Baja | Alto | Integración obligatoria con sci-audit, logs inmutables, retención de 5 años |

# 7. Matriz de Riesgos Consolidada

Resumen de todos los riesgos identificados ordenados por criticidad (Probabilidad x Impacto):

| Nivel de Criticidad | Cantidad | IDs de Riesgos | Acción Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico (Alta/Crítico) | 3 | RT-02, RS-03, RS-06, RS-07, RR-01, RR-03 | Mitigación inmediata, monitoreo continuo |
| Alto (Media/Alto) | 8 | RT-01, RT-03, RS-01, RS-02, RS-04, RS-05, RO-01, RO-04, RP-02, RP-03, RR-02 | Mitigación prioritaria, revisión mensual |
| Medio | 7 | RT-04, RT-06, RO-02, RO-03, RO-06, RP-01, RR-04 | Mitigación planificada, revisión trimestral |
| Bajo | 2 | RT-05, RP-04 | Monitoreo, mitigación si se incrementa probabilidad |
| TOTAL RIESGOS | 27 |  |  |
| Críticos | 6 | 22% | Requieren atención inmediata |
| Altos | 11 | 41% | Requieren mitigación prioritaria |

# 8. Plan de Monitoreo y Control de Riesgos

## 8.1 Frecuencia de Revisión

- Riesgos Críticos: Revisión semanal

- Riesgos Altos: Revisión quincenal

- Riesgos Medios: Revisión mensual

- Riesgos Bajos: Revisión trimestral

- Revisión completa de matriz: Trimestral con todos los stakeholders

## 8.2 Responsables

- Director del Proyecto: Responsable general del plan de riesgos

- Arquitecto de Software: Riesgos técnicos (RT-XX)

- Oficial de Seguridad: Riesgos de seguridad y privacidad (RS-XX)

- Gerente de Operaciones: Riesgos operacionales (RO-XX)

- Scrum Master: Riesgos de gestión de proyecto (RP-XX)

- Asesor Legal: Riesgos regulatorios (RR-XX)

## 8.3 Indicadores de Alerta Temprana

Señales que indican incremento de riesgo:

- Tiempo de respuesta del sistema > 5 segundos (RT-03)

- Intentos de acceso no autorizado > 10/día (RS-03, RS-05)

- Tasa de errores en producción > 1% (RT-XX, RO-03)

- Backups fallidos 2 días consecutivos (RT-02)

- Retrasos en sprints > 20% (RP-01)

- Quejas de usuarios > 5/semana (RO-01)

## 8.4 Procedimiento de Escalamiento

1. Nivel 1 - Equipo de Desarrollo: Resuelve riesgos bajos y medios

2. Nivel 2 - Líder Técnico: Riesgos altos o que persisten > 48h

3. Nivel 3 - Director del Proyecto: Riesgos críticos o que persisten > 1 semana

4. Nivel 4 - Comité Directivo: Riesgos con impacto legal o presupuestal

# 9. Conclusiones y Recomendaciones

El análisis identifica 27 riesgos distribuidos en 6 categorías. El 22% son críticos y el 41% son altos, requiriendo atención prioritaria.

Los riesgos más críticos están relacionados con:

- Pérdida de datos y continuidad del negocio

- Seguridad y privacidad de información sensible

- Cumplimiento legal y regulatorio

## 9.1 Recomendaciones Clave

1. Implementar estrategia de backups 3-2-1 (3 copias, 2 medios, 1 offsite)

2. Realizar auditoría de seguridad OWASP antes del lanzamiento

3. Contratar seguro de ciberseguridad y responsabilidad civil

4. Establecer SLA de 99.5% con penalizaciones por incumplimiento

5. Capacitar a todo el personal en protección de datos y seguridad

6. Realizar simulacros de recuperación ante desastres trimestralmente

7. Mantener documentación legal actualizada con cambios normativos

8. Implementar monitoreo 24/7 con alertas automáticas

FIN DEL DOCUMENTO